**О принимаемых мерах по противодействию коррупции в рамках проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетной палатой городского округа Спасск-Дальний**

**в 2019 году**

Контрольно-счетные органы сегодня призваны обеспечить максимальную прозрачность финансовых потоков бюджетных средств всех уровней бюджетной системы. Одной из целей создания контрольных органов является усиление подотчетности исполнительной власти перед представительной и, в конечном счете, перед обществом.

В части профилактики коррупции контрольно-счетными органами осуществляется экспертно-аналитическая деятельность, в частности это работа с проектами нормативных правовых актов при их вынесении на рассмотрение Думой. Особое внимание уделяется проектам решений о внесении изменений в бюджет городского округа и проектам изменений в муниципальные программы. Проекты нормативных правовых актов изучаются на предмет экономической эффективности и целесообразности принимаемых решений, а также на предмет содержащихся в них коррупционных признаков.

Помимо этого большое внимание уделяется мониторингу действующих нормативных правовых актов.

Также в целях профилактики коррупции ежеквартально проводится мониторинг исполнения бюджета. Проведение подобного анализа дает представление о реальной картине исполнения бюджета, динамике бюджетных доходов и расходов.

Так за 2019 год проведено 72 экспертно-аналитических  мероприятия, из них 56 заключений подготовлено на проекты муниципальных программ и изменений в муниципальные программы.

В основном замечания касались:

приведения финансового обеспечения по программе в соответствие с утвержденным бюджетом,

уточнения перечня основных программных мероприятий и целевых индикаторов, позволяющих провести оценку эффективности реализации программ;

предоставления финансово-экономического обоснования расходов бюджета.

Для эффективной реализации муниципальных программ контрольно-счетная палата предлагает разработчикам более качественно готовить проекты программ (изменений в программы).

Меры по противодействию коррупции контрольно-счетными органами осуществляются также в ходе проведения контрольных мероприятий.

Более подробно хочу остановиться на результатах контрольного мероприятия «Реализация программы «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края за 2017 и 2018 годы».

Кассовые расходы на реализацию мероприятий в 2017 - 2018 годах составили 19 395,6 тыс. рублей (ФБ – 15 618,9 тыс. рублей, КБ – 2 314,8 тыс. рублей, МБ – 1 169,5 тыс. рублей, ВНБ – 292,4 тыс. рублей), в том числе:

благоустройство дворовых территорий – 5 847,7 тыс. рублей (ФБ – 4 746,9 тыс. рублей, КБ – 647,3 тыс. рублей, МБ – 161,1 тыс. рублей, ВНБ – 292,4 тыс. рублей);

благоустройство территорий общего пользования – 7 081,1 тыс. рублей (ФБ – 5 750,6 тыс. рублей, КБ – 784,2 тыс. рублей, МБ – 546,3 тыс. рублей);

обустройство мест массового отдыха населения – 6 466,8 тыс. рублей (ФБ – 5 121,4 тыс. рублей, КБ – 883,3 тыс. рублей, МБ – 462,1 тыс. рублей).

Установлены следующие нарушения:

- Администрацией городского округа Спасск-Дальний не применялись штрафные санкции к подрядным организациям при нарушении сроков выполнения работ, предусмотренные условиями муниципальных контрактов;

- в процессе исполнения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту освещения произошло изменение технологии работ, предусмотренных техническим заданием. В связи с чем были нарушены положения подпункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ произведено изменение существенных условий контракта при его исполнении;

- в период проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского округа Спасск-Дальний проведены контрольные обмеры выполненных работ, в результате которых установлены случаи приемки и оплаты фактически не выполненных работ;

- установлены замечания по качеству выполненного асфальтового покрытия: имеются сколы и трещины, частичное разрушение бортовых камней, происходит крошение асфальтобетонного полотна, имеются локальные нарушения ровности (пучины). Кроме этого, во всех актах выполненных работ устройство асфальтобетонного покрытия указано из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, однако при смотре покрытия обнаружены участки асфальтобетонной смеси с крупной фракцией наполнителя и прочие.

В ходе проведения контрольного мероприятия проведено анкетирование граждан о выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, произведенных в 2018 году. В опросе приняло участие 156 граждан. Общее количество граждан, удовлетворенных уровнем благоустройства придомовых территорий (оценка 4 и 5) составляет 75 человек или 48%.

В разрезе МКД удовлетворенность качеством работ (оценка 4 и 5) согласно опроса жителей представлено следующим образом:

ул. Красногвардейская, 93 – 59% опрошенных;

пер. Мухинский, 8 - 87% жильцов;

ул. Нагорная, 3 - 16% опрошенных;

ул. Советская, 94 – 21% опрошенных;

ул. Парковая, 17 – 31% опрошенных.

По результатам контрольного мероприятия главе городского округа направлено представление с предложением провести детальный анализ выявленных нарушений и недостатков и разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений.

По результатам рассмотрения представления Администрацией городского округа Спасск-Дальний в адрес контрольно-счетной палаты направлено письмо: все замечания учтены и приняты меры по недопущению их в дальнейшем. В бюджет городского округа и Приморского края средства возвращены в полном объеме.

Материалы контрольного мероприятия переданы в прокуратуру г. Спасска-Дальнего.

В настоящий момент полицией проводится проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса.

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности контрольно-счетной палаты мы ежегодно подготавливаем отчет о своей работе, который рассматривается и принимается к сведению Думой городского округа.

Для освещения деятельности контрольно-счетной палаты на интернет-сайте городского округа ([http://www.spasskd.ru/](http://www.spasskdal.ru/)) предусмотрен раздел, в котором размещаются планы работы на очередной год, отчеты о проведенной работе.