21 июня 2021 года, с целью проверки соблюдения подрядчиком хода и качества выполнения работ по благоустройству объекта МБУ ДО «Детская школа искусств», состоялся совместный выезд сотрудников администрации города: начальника отдела культуры Тимошенко А.Ю., директора МБО ДО ДШИ Евтушенко Н.В., общественного наблюдателя Сонникова М.В. (координатор).

Работы ведутся с 1 апреля 2021 г. На сегодняшний день выполнены следующие работы:

- установлены двери в классах и уборных комнатах;

- застелены полы;

- подведена система отопления к радиаторам на 1 этаже и заведена на 2 этаж;

- доставлены окна на 1 этаже;

- заменена сантехника и плитка в санузлах.

Общественные наблюдатели продолжат контроль за данным проектом в течение всего периода его реализации.

  


