25 августа 2021 года сотрудники администрации городского округа с общественными наблюдателями выехали в Парк им. С.Лазо, который благоустраивается в текущем году по национальному проекту «Жилье и городская среда»

На сегодняшний день в парке проводятся следующие виды работ:

- Строительство скейт-площадки;

- Установка металлоконструкции для входной зоны;

- Общие работы по уборке и благоустройству территории.

С подрядчиком готовятся контракты установке видеонаблюдения в парке.

25.08.2021 года объявлен аукцион на устройство освещения парка им. С. Лазо.