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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СПАССК-ДАЛЬНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2026 г.                                 г. Спасск-Дальний                                                 № 219-па

Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды
муниципального округа Спасск-Дальний
на 2026-2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации муниципального округа Спасск-Дальний 
от 30 декабря 2025 г. № 213-па «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа Спасск-Дальний», постановлением Администрации Приморского края 
от 30 декабря 2019 г. № 944-па «Об утверждении государственной 
программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», Уставом муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края, в целях организации мероприятий 
по благоустройству территорий муниципального округа Спасск-Дальний, администрация муниципального округа Спасск-Дальний

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального округа Спасск-Дальний 
на 2026-2030 годы».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 15 декабря 2017 г. № 578-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2027 годы» (в редакции постановлений Администрации городского округа Спасск-Дальний от 13 марта 2018 г. № 96-па,  от 07 мая 2018 г. № 172-па, от 12 декабря 2018 г. № 444-па, 31 января 2019 г. 
№ 29-па, от 30 апреля 2019 г. № 211-па, от 28 января 2020 г. № 34-па, 
от 30 апреля 2020 г. № 211-па, от 30 июля 2020 г. №354-па, от 16 декабря 2020 г. 
№ 613-па, от 12 апреля 2021 г. № 184-па, от 23 декабря 2021 г. № 663-па, 
от 23 марта 2022 г. № 169-па, от 28 июня 2022 г. № 435-па, от 24 ноября 2022 г. 
№ 1144-па, от 12 декабря 2022 г. № 1267-па, от 24 января 2023 г. № 53-па, 
от 27 февраля 2023 г. № 269-па, от 28 июня 2023 г. № 1193-па, от 07 декабря 2023 г. № 2337-па, от 27 апреля 2024 г. № 959-па, от 05 августа 2024 г. № 1709-па, 
от 31 марта 2025 г. № 740-па).
3. Управлению муниципальной службы и кадров администрации муниципального округа Спасск-Дальний (Ткаченко) разместить настоящее постановление сетевом издании «Официальный сайт правовой информации городского округа Спасск-Дальний».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального округа Спасск-Дальний Симоненко О.С.
5. Настоящее постановление вступает в силу 01 февраля 2026 года 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 января 2026 года № 219-па



Глава муниципального округа Спасск-Дальний                                О.А. Митрофанов
                                                                             

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального округа Спасск-Дальний
от 30 января 2026 г. № 219-па













МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды
муниципального округа Спасск-Дальний 
на 2026-2030 годы»
















г. Спасск-Дальний
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1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ НА 2026-2030 ГОДЫ»

1.1. Оценка текущего состояния в сфере благоустройства муниципального округа Спасск-Дальний
Проблема благоустройства территории муниципального округа является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.
В муниципальном округе 657 многоквартирных домов. В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.
Отсутствие благоустройства придомовых территорий, является сдерживающим фактором для процесса создания товариществ собственников жилья и других объединений собственников, а следовательно, и реализации собственниками ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства.                            
Содержание жилищного фонда муниципального округа с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных и финансовых средств.
Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых 
и внутриквартальных территорий. 
К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а так же организацию процесса управления и контроля.
Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В данной сфере создаются условия 
для здоровой комфортной, удобной жизни как отдельного человека по месту проживания, так и всех жителей города, села, квартала, микрорайона.
Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального образования, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах 
и общественных местах (парках, бульварах, скверах и на площадках).
В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.
Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи 
с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения, выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.
Благоустройство двора – одна из актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик города, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
Основным приоритетом муниципальной политики в сфере развития городской среды является формирование комфортной городской среды, сохранение и развитие пространств населенных пунктов, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации государственной программы являются:
создание комфортной городской среды для человека;
создание комфортных и безопасных общественных территорий;                            
[bookmark: _Hlk223705102]формирование комфортной городской среды и среды для жителей проживающих в сельской местности на территории муниципального округа;
благоустройство сельских поселений.
Целью муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы является кардинальное повышение комфортности городской среды, 
в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок, повышение индекса качества городской среды на 30%, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 50% не позднее 2030 года.
В результате реализации указанных приоритетных направлений государственной политики в сфере формирования комфортной городской среды 
к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния городской среды, соответствующий мировым стандартам.
Реализация муниципальной программы оказывает влияние на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», в том числе на показатель «Улучшение качества городской среды в полтора раза».
Достижение национальных целей осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках федерального и регионального проектов «Формирование комфортной городской среды», входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

1.3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы
Одной из основных задач является создание механизмов комплексного развития комфортной городской среды на территории города и муниципального округа с учетом индекса качества городской среды.
Программа рассчитана на период с 2026 года и до 2030 года. 
Целью муниципальной программы, созвучной с приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, является повышение уровня благоустройства территории муниципального округа, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач.
Мероприятия муниципальной программы реализуются посредством получения и освоения субсидий и межбюджетных трансфертов:
- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды;
- на поддержку муниципальных программ в сфере благоустройства территорий в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на поддержку благоустройства территорий муниципальных образований Приморского края;
- на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в соответствии с Правилами предоставления 
и расходования субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;
- на благоустройство территорий и общественных пространств муниципальных образований Приморского края в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство территорий 
и общественных пространств муниципальных образований Приморского края;
- на мероприятия по обеспечению условий организации ритуальных услуг 
и содержанию мест захоронений в границах муниципальных образований Приморского края в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по инвентаризации кладбищ, стен скорби, крематориев, а также мест захоронений на кладбищах и в стенах скорби, расположенных на территории Приморского края;
- на мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств краевого бюджета.

1.4. Задачи реализации муниципальной программы, определенные 
в соответствии с национальными целями:
создание механизма развития комфортной городской среды, комплексного развития территории муниципального округа с учетом индекса качества городской среды;
создание комфортной городской среды для человека;
формирование комфортной городской среды и среды для жителей проживающих в сельской местности на территории муниципального округа.
В целях достижения показателей социально-экономического развития Приморского края в рамках государственной программы реализуются мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды.
Результативность достигается путем:
улучшения состояния придомовых территорий муниципальных образований Приморского края;
повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципальных образований Приморского края;
благоустройства территорий муниципальных образований Приморского края.
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	Годы реализации программы
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	Цель: Повышение уровня благоустройства территорий округа, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения
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	площадь благоустроенных дворовых территорий
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	количество граждан, проживающих на благоустроенных дворовых территориях 
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	Количество мероприятий, проведенных в обеспечение трудового участия в благоустройстве дворовых территорий
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Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования

	
	Количество муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству
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	доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий
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	1

	
	Доля граждан принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды

	%
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2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Программные мероприятия
2.1.1. Мероприятия муниципальной программы должны обеспечивать фактическую, пространственную и информационную доступность дворовых общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
2.1.2. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещения домовых территорий; 
- установка скамеек и урн для мусора. 
2.1.3. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских и(или) спортивных площадок; 
- оборудование автомобильных парковок; 
- озеленение территорий; 
- иные виды работ некапитального характера. 
Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий выполняются при условии:
- реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем 
по благоустройству;
- финансового и трудового участия собственников помещений.
2.1.4. Форма и минимальная доля трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, порядок аккумулирования и расходования средств собственников помещений, направляемых на реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий.
Трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (например, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории. посадка деревьев);
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.
Форма и минимальная доля трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания собственников помещений.

2.2. Механизм реализации программы основан:
Механизм реализации программы основан:
- на скоординированных по срокам и направлениям действия исполнителей 
и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей;
- на формирование правовой среды, обеспечивающей выполнение мероприятий;
- на создание местной правовой поддержки.
В целях включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2026-2030 годы» заинтересованное лицо направляет предложения об участии в программе в порядке и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении
и дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального округа Спасск-Дальний 
на 2026-2030 годы», определенные муниципальным нормативно-правовым актом.
Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального округа Спасск-Дальний» осуществляется общественной комиссией, порядок работы и состав которой утверждается нормативным правовым актом администрации муниципального округа Спасск-Дальний.
Участие граждан, организаций в процессе обсуждении проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу обеспечивается в следующих форматах:
- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для инвентаризации проблем 
и потенциалов;
- определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего пользования;
- организация широкого общественного участия в выборе муниципальной территории общего пользования, приоритетных для благоустройства;
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;
-консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;
- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;
-консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;
- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего пользования, обсуждение решения 
с профильными специалистами (применительно к дворовым территориям – 
с лицами, осуществляющими управление многоквартирным домом);
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;
- осуществление общественного контроля.
В целях организации разработки, обсуждения с заинтересованными лицами. утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной 
в муниципальную программу решением общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, включенном в муниципальную программу создается рабочая группа. Рабочая группа осуществляет согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, участвует в контроле, в том числе промежуточном, приемке работ по благоустройству дворовой территории, готовит фото и видеоматериалы, отзыв о реализации проекта.
При реализации проектов по благоустройству, дворовых территорий, муниципальной территории общего пользования исполнители мероприятий  муниципальной программы обеспечивают информирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления, СМИ информации о ходе реализации проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов.
Внебюджетными источниками при реализации мероприятий Программы являются средства собственников помещений и пользователей помещений многоквартирных домов, частных инвесторов.
Общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации муниципального округа Спасск-Дальний  наделяется правом исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию 
для муниципальных или государственных нужд, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией.
Общественная комиссия наделяется правом исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. Исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссии.
В случае отсутствия земельного участка образованного для размещения многоквартирных домов планируемых к благоустройству в текущем году, 
до момента выполнения мероприятий по благоустройству администрацией проводится работа по образованию данных земельных участков, на которых расположены планируемые к благоустройству в текущем году многоквартирные дома.
Для выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий в текущем году, управлению дорог администрации муниципального округа Спасск-Дальний  в  срок до 01 апреля текущего года необходимо заключить муниципальный контракт с подрядной организацией определенной по результатам закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Для выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в текущем году, управлению дорог администрации муниципального округа Спасск-Дальний в срок до 01 апреля текущего года необходимо заключить муниципальный контракт с подрядной организацией определенной по результатам закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В случае отсутствия земельного участка, образованного для размещения многоквартирных домов, планируемых к благоустройству в текущем году, 
до момента выполнения мероприятий по благоустройству, администрацией муниципального округа Спасск-Дальний проводится работа по образованию данных земельных участков, на которых расположены планируемые 
к благоустройству в текущем году многоквартирные дома.
Для выполнения мероприятий по реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах  и исторических поселениях управлению дорог администрации муниципального округа Спасск-Дальний  в  срок до 20 декабря текущего года выполнить разработку проектно- сметной документации и получить положительное заключение экспертной организации. В срок до 20 февраля текущего года заключить муниципальный контракт с подрядной организацией определенной по результатам закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В срок до 01 октября следующего года завершить выполнение работ по благоустройству территории. 
В срок до 09 ноября следующего года провести приемку законченного объекта 
и оплату выполненных работ.
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ПАСПОРТ
Муниципальной программы муниципального округа Спасск-Дальний 
«Формирование современной городской среды муниципального 
округа Спасск-Дальний на 2026-2030 годы»

1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы муниципального округа Спасск-Дальний
	заместитель главы муниципального округа Спасск-Дальний Симоненко Ольга Сергеевна

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Спасского муниципального округа

	Соисполнители муниципальной программы
	Управление градостроительства, управление земельных отношений, управление имущественных отношений
МАУ «Городской центр благоустройства»

	Период реализации муниципальной программы
	2026-2030 гг.

	Цели муниципальной программы
	1. Кардинальное повышение комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок.
2. Приобретение техники для благоустройства.
3. Повышение индекса качества городской среды.
4. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортно городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды 
до 50%.
Основные целевые индикаторы 
и показатели эффективности реализации программы изложены в соответствии 
с приложением № 1 к программе.

	Подпрограммы
	1. Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды
муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-2030 годы».

	
	2. Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-3030 годы».

	
	3. Подпрограмма № 3 «Благоустройство территорий прилегающих 
к многоквартирным домам муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-3030 годы».

	
	4. Подпрограмма № 4 «Обеспечение качества ритуальных услуг на территории муниципального округа Спасск-Дальний».

	Объемы средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, в случае участия мероприятий государственной программы Приморского края в реализации аналогичных мероприятий муниципальной программы, средств местного бюджета, иных внебюджетных источников
	Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета муниципального округа Спасск-Дальний. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 191194688,26 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2026 год – 50636923,32 руб.,
2027 год – 70115034,32 руб.,
2028 год – 70442730,62 руб.,
2029 год – 0,00 руб.,
2030 год – 0,00 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета 
на финансирование Программы – 100458789,06 руб., в том числе по годам:

2026 год – 32926562,86 руб.,
2027 год – 33603972,12 руб.,
2028 год – 33928254,08 руб.,
2029 год – 0,00 руб.,
2030 год – 0,00 руб.
Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета края  на финансирование Программы — 88858148,14 руб., в том числе по годам:
2026 год – 17215242,46 руб.,
2027 год – 35821452,84 руб.,
2028 год – 35821452,84 руб.,
2029 год – 0,00 руб.,
2030 год – 0,00 руб.

Объем средств бюджета муниципального округа на финансирование Программы — 1877751,06 руб., в том числе по годам:

2026 год – 495118,00 руб.,
2027 год – 689609,36 руб.,
2028 год – 693023,70 руб.,
2029 год – 0,00 руб.,
2030 год – 0,00 руб.

Объем средств собственников на финансирование Программы – 0,0
2026 год – 0,00 руб., 
2027 год – 0,00 руб.,
2028 год – 0,00 руб.,
2029 год – 0,00 руб.,
2030 год – 0,00 руб.

Финансовое обеспечение муниципальной программы в разрезе бюджетной классификации изложено в соответствии 
с приложением № 2 к программе

	Влияние муниципальной программы 
на достижение национальных целей развития Российской Федерации/Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
	1. Комфортная и безопасная среда для жизни/ показатель «Улучшение качества городской среды в полтора раза».




Перечень территорий, подлежащих благоустройству, изложен в приложениях 
№ 2–7 к паспорту муниципальной программы.








2. Показатели муниципальной программы муниципального округа Спасск-Дальний
«Формирование современной городской среды муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-2030 годы»


	
№ п/п
	
Наименование показателя
	
Ед. измерения
	Значение показателей
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных  целей
	Всего

	
	
	
	Базовое значение
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Программа «Формирование современной городской среды муниципального округа Спасск-Дальний»

	1.1
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом)

	ед.
	
	11
	20
	20
	20
	20
	                                          
	
	
	91

	1.2
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)

	ед.
	
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	10

	1.3
	Количество благоустроенных  детских и спортивных площадок

	ед.
	
	0

	0
	0
	0
	0
	
	
	
	15

	1.4                                                      
	Доля граждан принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды

	%
	
	30
	30
	40


	40
	50
	
	
	
	50

	1.5
	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах  и исторических поселениях

	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1

	1.6
	Доля площади обследованных кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах, 
от общей площади кладбищ, 
а также мест захоронений 
на кладбищах на территории муниципального округа

	%
	
	100
	100
	100

	100
	100
	
	
	
	100

	1.7
	Доля сведений о существующих кладбищах, а также местах захоронений на кладбищах, включенных в электронные реестры и размещенных на региональных порталах государственных и муниципальных услуг, от общего количества существующих кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории муниципального округа

	%
	
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	

	2.
	Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-2030 годы»

	2.1
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом)

	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)

	ед.
	
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	10

	2.3
	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах  и исторических поселениях

	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1

	3.
	Подпрограмма № 2  «Благоустройство территорий муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-3030 годы»

	3.1
	Количество благоустроенных  детских и спортивных площадок

	ед.
	
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	10

	3.2
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом)

	ед.
	
	11
	20
	20
	20
	20
	
	
	
	91

	3.3
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Подпрограмма №3 «Благоустройство территорий прилегающих к многоквартирным домам муниципального округа Спасск-Дальний 
на 2026-3030 годы»

	4.1
	Количество благоустроенных территорий прилегающих к многоквартирным домам

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	5.
	Подпрограмма № 4 «Обеспечение качества ритуальных услуг на территории муниципального округа Спасск-Дальний»

	5.1
	Доля площади обследованных кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах, 
от общей площади кладбищ,  
а также мест захоронений 
на кладбищах на территории муниципального округа

	%
	
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	100

	5.2
	Доля сведений о существующих кладбищах, а также местах захоронений на кладбищах, включенных в электронные реестры и размещенных 
на региональных порталах государственных 
и муниципальных услуг, 
от общего количества существующих кладбищ, 
а также мест захоронений 
на кладбищах на территории муниципального округа

	%
	
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	100






3. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального круга Спасск-Дальний на 2026-2030 годы» 

	N п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия (результата)
	Источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	ГРБС
	РзПр


	ЦСР

	ВР
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	11.
	«Формирование современной городской среды муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-2030 годы »

	всего,
в том числе:
	985

	
0503
	
2600000000
	
000
	50636923,32

	70115034,32
	70442730,62
	
	
	191194688,26

	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	
	
	32926562,86
	33603972,12
	33928254,08
	
	
	100458789,06

	
	
	краевой бюджет
	

	
	
	
	17215242,46
	35821452,84
	35821452,84
	
	
	88858148,14

	
	
	местный бюджет 
	

	

	
	
	495118,00
	689609,36
	693023,70
	
	
	1877751,06

	
	
	иные внебюджетные
источники
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	1
	Подпрограмма1 «Формирование современной городской среды на 2026-2030 годы»
	всего,
в том числе:
	
985
	
0503
	
2610100000
	2240

	33 247 789,86
	33 931 748,62
	34 259 444,92
	0

	0

	101438983,40

	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	985
	0503
	

2261И455550
	240
	32 926 562,86
	33 603 972,12
	33 928 254,08
	0

	0

	100458789,06

	
	
	местный бюджет

 а том числе софинансирование 0,5%

 без софинансирования
	985


	00503


	261И455550
	2240

	321 227,00

165 450.11


155 776,89
	327 776,50


	331 190,84


	0

	0

	980194,34

	
	
	иные внебюджетные
источники
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	1
	Благоустройство общественных территорий 
	всего,
в том числе:
	
985
	00503

	
261И455550
	
240
	33 247789,86
	33 931 748,62
	34 259 444,92
	0

	0

	101438983,40

	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	985
	0503
	

261И455550
	240
	32 926 562,86
	33 603 972,12
	33 928 254,08
	0

	0

	1100458789,06

	
	
	местный бюджет

 а том числе софинансирование 0,5%

 без софинансирования

	985


	

0503
	
261И455550
	
240
	321 227,00

165 450,11


155 776,89
	327 776,50


	331 190,84


	0

	0

	980194,34

	
	
	иные 
	
	
	


	
	
	
	
	0
	0
	

	
	
	внебюджетные
источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Благоустройство дворовых территорий
	всего,
в том числе:
	

	

	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

 а том числе софинансирование 0,5%

 без софинансирования
	


	


	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные
источники
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах  и исторических поселениях
	всего,
в том числе:
	

	

	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные
источники
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Подпрограмма №2  «Благоустройство территорий муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-3030 годы»


	всего,
в том числе:
	985

	00503

	22620000000

	
000
	17 389 133,46

	36 183 285,70

	36 183 285,70

	
	
	89755704,86

	
	
	краевой бюджет
	

	
	
	
	17 215 242,46
	35 821 452,84
	35 821 452,84
	
	
	88858148,14

	
	
	местный бюджет

 а том числе софинансирование 1%

 без софинансирования
	


	


	

	
	173 891,00



	361 832,86





	361 832,86




	
	
	897556,72

	
	
	иные внебюджетные
источники
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	



	1
	Благоустройство дворовых
территорий

	всего,
в том числе:
	
985
	
0503
	
26201S2610
	
240
	17 389 133,46

	36 183 285,70

	36 183 285,70

	
	
	89755704,86

	
	
	краевой бюджет
	
985
	0503
	26201S2610
	240
	17 215 242,46
	35 821 452,84
	35 821 452,84
	
	
	88858148,14

	
	
	местный бюджет 

 а том числе софинансирование 1%

 без софинансирования

	

985
	
0503

	
26201S2610
	
240
	173 891,00



	361 832,86





	361 832,86



	
	
	897556,72

	
	
	иные внебюджетные
источники
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	



	1
	Благоустройство общественных территорий


	всего,
в том числе:
	

	

	

	

	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	краевой бюджет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	




	1
	Подпрограмма №3 «Благоустройство территорий прилегающих к многоквартирным домам муниципального округа Спасск-Дальний  на 2026-3030 годы»

	всего,
в том числе:
	
985
	
0503
	2
2630000000
	
000
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	местный бюджет
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	



	1
	Подпрограмма №4 "Обеспечение качества ритуальных услуг на территории  муниципального округа Спасск-Дальний "
	всего,
в том числе:
	
985
	
0503
	2
22640000000
	000
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального округа  Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы



ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального округа Спасск-Дальний»  на 2026-2030 годы

	№ п/п
	Наименование муниципального образования, адрес дома
	Минимальный перечень видов работ
	Дополнительный перечень работ
	Срок выпол-нения работ

	
	
	ремонт дворовых проездов
	Обеспе-чение освещения дворо-вых терри-торий
	Уста-новка скамеек
	Уста-новка урн для мусора
	установка МАФ,
устройство парковок, озеленение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7

	1. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Кустовиновская, д. 7

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	2. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Надреченская, 27

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	3. 
	г. Спасск-Дальний,     ул. Ленинская, д. 5

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	4. 
	г. Спасск-Дальний,     ул. Ленинская, д. 6

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	5. 
	г. Спасск-Дальний,     ул. Ленинская, д. 8

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	6. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Ленинская, д. 12

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	7. 
	г. Спасск-Дальний,     ул. Ленинская, д. 23

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	8. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Ленинская, д. 32

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	9. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Ленинская, д. 43

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	10. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Парковая, д. 23

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	11. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Парковая, д. 25

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	12. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Советская, д. 47

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	13. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Покуса, д. 1

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	14. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Красноармейская, 
д. 24

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	15. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Пролетарская, д. 7

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	16. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Парфенова, д. 13

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	17. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Парфенова, д. 11

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	18. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Советская, д. 72

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	19. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Советская, д. 19

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	20. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Парковая, д. 33

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	21. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Парковая, д. 29

	выполнено
	да
	да
	да
	
	2030

	22. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Парковая, д. 27

	выполнено
	да
	да
	да
	
	2030

	23. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Советская, д. 84
	выполнено
	да
	да
	да
	
	2030

	24. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Советская, д. 86

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	25. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Советская, д. 92

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	26. 
	г. Спасск-Дальний,     ул. Ершова, д. 13

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	27. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Ершова, д. 19

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	28. 
	г. Спасск-Дальний,   
 ул. Ершова, д. 15

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	29. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Ершова, д. 17

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	30. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Линейная, д. 1А

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	31. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Ершова, д. 2

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	32. 
	г.Спасск-Дальний, ул.О.Кошевого, д. 13А

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	33. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Олега Кошевого, 
д. 15

	нет
	да
	да
	да
	
	2030

	34. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Борисова, д. 7

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	35. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Олега Кошевого, 
д. 22

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	36. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Ершова, д. 11

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	37. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Олега Кошевого, 
д. 10

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	38. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Парковая, д. 26

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	39. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. 1 Гражданская, д. 10

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	40. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Красноармейская, 
д. 27

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	41. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Красноармейская, 
д. 25

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	42. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Красноармейская,  
д. 120

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	43. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Суворовская, д. 13

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	44. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Пушкинская, д. 2

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	45. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Советская, д. 10

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	46. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Советская, д. 12

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	47. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Советская, д. 96

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	48. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Красноармейская, 
д. 18

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	49. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Гоголя, д. 9

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	50. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Гоголя, д. 25

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	51. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Кустовиновская, 
д. 61

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	52. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Парковая, д. 1

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	53. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Силикатная, д. 1 

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	54. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Ангарская, д. 10

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	55. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Советская, д. 66

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	56. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Лазо, д. 14

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	57. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. 9-Октября, д. 13

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	58. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Гоголя, д. 26

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	59. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Красногвардейская, д. 104/5

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	60. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Красногвардейская, д. 107

	да
	да
	да
	да
	
	2026

	61. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Красногвардейская, д. 114/1

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	62. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Парковая, д. 49

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	63. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Советская, д. 120

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	64. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Советская, д. 122

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	65. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Юбилейная, д. 24

	выполнено
	да
	да
	да
	
	2030

	66. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Советская, д. 132

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	67. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Парковая, д. 51

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	68. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Юбилейная, д. 2

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	69. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Юбилейная, д. 22/2

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	70. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Юбилейная, д. 22

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	71. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Юбилейная, д. 18/2

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	72. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Юбилейная, д. 18/1

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	73. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Юбилейная, д. 18

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	74. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Юбилейная, д. 8/1

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	75. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Юбилейная, д. 14
	да
	да
	да
	да
	
	2030

	76. 
	г. Спасск-Дальний,  
 ул. Юбилейная, д. 13

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	77. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Советская, д. 128

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	78. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Советская, д. 124

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	79. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Советская, д. 126

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	80. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Юбилейная, д. 4

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	81. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Юбилейная, д. 10

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	82. 
	г. Спасск-Дальний,   
 ул. Юбилейная, д. 28

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	83. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Юбилейная, д. 36

	выполнено
	да
	да
	да
	
	2030

	84. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Юбилейная, д. 18

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	85. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Парковая, д. 55

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	86. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Парковая, д. 43

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	87. 
	г. Спасск-Дальний,     ул. Юбилейная, д. 40

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	88. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Юбилейная, д. 42

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	89. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Парковая, д. 66

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	90. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Ломоносова, д. 2

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	91. 
	г. Спасск-Дальний,    
ул. Ломоносова, д. 4

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	92. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Коммунаров, д. 33

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	93. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Коммунаров, д. 33

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	94. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Краснознаменная, 
д. 37

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	95. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Краснознаменная, 
д. 37 А

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	96. 
	с. Александровка, 
ул. Уборевича, д. 65

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	97. 
	с. Буссевка, ул. Деркача, д. 20

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	98. 
	с. Буссевка, ул. Деркача, д. 22

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	99. 
	с. Буссевка, 
пер. Школьный

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	100. 
	с. Вишневка, 
ул. Колхозная, д. 51

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	101. 
	с. Дубовское, 
ул. Молодежная, д. 62

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	102. 
	с. Духовское, 
пер. Школьный, 12

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	103. 
	с. Красный Кут, 
ул. Мира, д. 48

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	104. 
	с. Красный Кут, 
ул. Мира, д. 50

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	105. 
	с. Красный Кут, 
ул. Мира, д. 42

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	106. 
	с. Красный Кут, 
ул. Мира, д. 44

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	107. 
	с. Красный Кут, 
ул. Мира, д. 46

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	108. 
	с. Красный Кут, ул. Дос, д. 1

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	109. 
	с. Красный Кут, ул. Дос, д. 7

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	110. 
	с. Красный Кут, ул. Дос, д. 8

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	111. 
	с. Красный Кут, ул. Дос, д. 9

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	112. 
	с. Красный Кут, ул. Дос, д. 10
	выполнено
	да
	да
	да
	
	2030

	113. 
	с. Красный Кут, ул. Дос, д. 11

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	114. 
	с.Красный Кут, ул. Дос, д. 12

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	115. 
	с. Кнорринг, ДОС 141

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	116. 
	с. Кнорринг, ДОС 143

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	117. 
	с. Кнорринг, ДОС 198

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	118. 
	с. Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 2

	выполнено
	да
	да
	да
	
	2030

	119. 
	с. Летно-Хвалынское,  ул. Первомайская, д. 4

	да
	да
	да
	да
	выполнено
	2030

	120. 
	с. Летно-Хвалынское, 
ул. Первомайская, д. 6

	да
	да
	да
	да
	выполнено
	2030

	121. 
	с. Летно-Хвалынское, 
ул. Первомайская, д. 9

	да
	да
	да
	да
	выполнено
	2030

	122. 
	с. Летно-Хвалынское, 
ул. Первомайская, д. 10

	выполнено
	да
	да
	да
	
	2030

	123. 
	с. Летно-Хвалынское, 
ул. Первомайская, д. 11

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	124. 
	с. Летно-Хвалынское, 
ул. Первомайская, д. 12

	выполнено
	да
	да
	да
	
	2030

	125. 
	с. Летно-Хвалынское, 
ул. Первомайская, д. 13

	выполнено
	да
	да
	да
	
	2030

	126. 
	с. Летно-Хвалынское, 
ул. Первомайская, д. 14

	выполнено
	да
	да
	да
	
	2030

	127. 
	с. Летно-Хвалынское, 
ул. Первомайская, д. 15

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	128. 
	с. Летно-Хвалынское, 
ул. Первомайская, д. 16

	выполнено
	да
	да
	да
	выполнено
	2030

	129. 
	с. Летно-Хвалынское, 
ул. Первомайская, д. 17я

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	130. 
	с. Летно-Хвалынское, 
ул. Первомайская, д. 17а

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	131. 
	с. Летно-Хвалынское, 
ул. Первомайская, д. 18

	да
	да
	да
	да
	выполнено
	2030

	132. 
	с. Нахимовка,
 ул. Нахимова, д. 4

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	133. 
	с. Нововладимировка, ул. Центральная, д. 20

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	134. 
	с. Новосельское, 
ул. Центральная, д. 1

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	135. 
	с. Новосельское, 
ул. Юбилейная, д. 14

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	136. 
	с. Новосельское, 
ул. Конторская, д. 6

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	137. 
	с. Прохоры, 
ул. Советская, 34

	выполнено
	да
	да
	да
	
	2030

	138. 
	с. Прохоры, 
ул. Советская, 32

	выполнено
	да
	да
	да
	
	2030

	139. 
	с. Спасское, 
ул. Октябрьская, д. 31

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	140. 
	с. Спасское, 
ул Октябрьская, д. 31а

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	141. 
	с. Спасское, 
ул. Октябрьская, д. 33

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	142. 
	с. Спасское, 
ул. Октябрьская, д. 35

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	143. 
	с. Спасское, 
ул. Спасская, д. 134

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	144. 
	с. Спасское, 
ул. Спасская, д. 136
	да
	да
	да
	да
	
	2030

	145. 
	с. Спасское, 
ул. Спасскамя, д. 106

	выполнено
	да
	да
	да
	
	2030

	146. 
	с. Спасское, 
ул. Спасская, д. 137

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	147. 
	с. Спасское, 
ул. Спасская, д. 139

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	148. 
	с. Спасское, 
ул. Спасская, д. 145

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	149. 
	с. Спасское, 
ул. 70 лет Октября, д. 1

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	150. 
	с. Спасское, 
ул. 70 лет Октября, д. 3

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	151. 
	с. Спасское, 
ул. Хрещатинская, д. 58

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	152. 
	Ж-д станция Сунгач, ДОС 238

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	153. 
	Ж/д станция Сунгач, ДОС 238

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	154. 
	Ж/д станция 
Старый ключ, 
ул. Раздольная, д. 1

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	155. 
	Ж/д станция 
Старый ключ, 
ул. Раздольная, д. 3

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	156. 
	с. Чкаловское, 
ул. Терешкевича, д. 64

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	157. 
	с. Чкаловское,  
ул. Ленина, д. 61

	выполнено
	да
	да
	да
	
	2030

	158. 
	с. Чкаловское, 
ул. Ленина, д. 63

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	159. 
	с. Чкаловское, 
ул. Ленина, д. 65

	да
	да
	да
	да
	
	2030

	160. 
	с. Чкаловское, 
ул. Ленина, д. 67

	да
	да
	да
	да
	
	2030






Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального округа  Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы



ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2026-2030 годы

	№ п/п
	Наименование муниципального образования, наименование  и адрес общественной территории
	Перечень видов работ
	Срок выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Площадь ДК «Приморье» (г. Спасск-Дальний, 
ул. Красногвардейская, 
д. 75/1)
	Ремонт пешеходных зон, обеспечение освещения территорий, установка скамеек, установка урн для мусора, установка малых архитектурных форм

	2025-2026

	2. 
	Детский сквер «Чебурашка»  
по ул. Грибоедова

	Устройство детской спортивной игровой площадки, устройство освещения, установка МАФ
	2027

	3. 
	Пешеходная зона 
г. Спасск-Дальний, 
от ул. Ленинская, д. 42 
до ул. Советская, д. 100

	Устройство пешеходных дорожек, устройство освещения, установка МАФ, озеленение
	2026-2027







Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального округа  Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы



ПЕРЕЧЕНЬ
территорий, нуждающихся в благоустройстве в том числе с установкой детских или спортивных площадок в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 

	№ п/п
	Наименование муниципального образования, адрес дома
	Перечень видов работ
	Срок выпол-нения работ

	
	
	Ремонт дворовых проездов
	Уста-новка спортив-ной площад-ки 
	Установка детской площадки 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. О. Кошевого, д. 13а

	Да
	
	
	2026

	2. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Советская, д. 124

	Да
	
	
	2026

	3. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Советская, д. 120

	
	
	
	

	4. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Краснознаменная, д. 37

	Да
	
	
	2026

	5. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Краснознаменная, д. 37а

	Да
	
	
	2026

	6. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Красногвардейская, д. 107

	Да
	
	
	2026

	7. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Коммунаров, д. 39

	Да
	
	
	2026

	8. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Коммунаров, д. 33 

	Да
	
	
	2026

	9. 
	г. Спасск-Дальний, 
ул. Парковая, 55

	Да
	
	
	2026





Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального округа  Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы



ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
и подлежащих благоустройству не позднее 2024 года 
за счет средств указанных лиц 

	№ п/п
	Наименование муниципального образования, наименование  и адрес общественной территории
	Срок выполнения работ

	1
	2
	4

	1.
	
	

	
	
	

	2.
	
	

	
	
	






Приложение № 6
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального округа  Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы



ПЕРЕЧЕНЬ
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации проекта – победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях на 2026-2030 годы

	№ п/п
	Наименование муниципального образования, наименование  и адрес общественной территории
	Перечень видов работ
	Срок выпол-нения работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	
	
	






	Приложение № 7
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального округа Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы


ПЕРЕЧЕНЬ  

	мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий
 в 2026-2030 году 

	муниципальный округ Спасск-Дальний

	(наименование муниципального образования)

	
	
	

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения 

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Создание комплексных систем онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях и дворовых территориях, в том числе интегрированных в системы контроля и управления доступом в зданиях

	2026-2030
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AAMUHHUCTPALIUS
['OPOJICKOI'O OKPYTrA CITACCK-IIAJILHH

~ s IMNIOCTAHOBJIEHUE
i RLTS ,. r. Cnacek-Jlanehuit, [pumopckoro Kpas No #H#7 ~R47

O0 yrBepxkaenun MYHHUHTIIAABHOMN NporpaMmmer
«DopmHpoBanne COBPEMEHHOH IrOpoACKoii cpebl
ropoackoro okpyra Cnacck-/IajibHuii
Ha 2018-2022 roapi»

B uensx opranusanuu MEPOMPUATHI 110 Onaroycrpoiictpy TCPPUTOPHI rOPOACKOIO
OKpyra Criacck-Jlanbuuit, Ha ocHOBaHUK ®enepansHOro 3akona or 06 OKTs0ps 2003 rona
Ne 131-03 «O6 06umx IPUHLMMAX OpraHM3allyd  MeCTHOIO CamMoOyIpaBJIeHHs B
Poceuitckolt denepaumuy, IoCTaHoBlIeHus IlpasurenscrBa Poccuiickoii Denepanyu or
30 anBaps 2017 roga Ne 101 «O HPCAOCTABICHHH 1 pacnipeaenennu B 2017 ropy cyocuamii
3 enepanbroro Giomkera Giomkeram cyObexroB Poceuiickoi Denepanun Ha MOJUIEPIKKY
o0ycrpoiicTsa MecT Maccosoro OTABIXA HaCE/EHHS (FOpOJICKUX NapKoB), MNOCTAHOBICHHS
Ipasurenscrsa Poccuiickoi ®enepawuu or 10 ¢espans 2017 roma Ne 169 «O6
YIBCPAKACHHUN TMIPABWI NPEAOCTABJIEHUS W pactipesienenns cybcuauit w3 deaepansuoro
Oro/okera GroxeTam cyOBekToB Poccuiickoii Dejiepallui ¥ MYHHUMNATbHEIX nporpamMmm

‘ (hopmupoBaHus coBpemenHoil FOPOJICKOM Cpeibl»,  [MOCTAHOBJICHUS AJMUHUCTpALIUH
FOPOACKOro oxpyra Cnacck-JlansHuii ot 15 anpenst 2014 roga Ne 291-na «O6
YTBCPAKACHHU NOPANKA MPUHATHA PELICHUH O paspabotke, GopmupoBanmnm, peanusauuu u
NPOBEACHUS OUCHKH (P (PEKTHBHOCTH MYHHUMNANBHEIX pOrpaMM TropojacKkoro okpyra

Cnacck-JlanbHuity, PYKOBOJICTBYSICH Y CTaBOM TOPOJICKOro oxpyra Cnacck-/lanpHuit
MOCTAHOBJISIIO:

L. YTBepaury  npuiaraemyro MYHHLHIIANBHYIO  nporpammy  «dopMHpoBaHue
COBPCMCHHOH IOPOJICKON Cpefbl ropoaCcKoro okpyra Crnacck-Jansuuii na 2018-2022

FOAbI». "
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2. AIMUHMCTPATUBHOMY YIIPABIEHHIO AJIMHHHCTPALMU rOPOACKOro okpyra Cracck-

Hansauit (Mossik) 00HApOJOBATh HACTOSILIEE TIOCTAHOBJICHMUE HA ohuuHansHOM caiiTe

ropoackoro oxpyra Cracck-Iaasuuii u  ony6aukoBaTh HHOOpMALIUIO B CpeACTBaX

MaccoBoi HH(opMaLuK 06 0GHAPOAOBAHUM HACTOSILErO NOCTAHOBIEHMS.

3. KOHTpo/lb 3a MCTIONHEHMEM HACTOALIErO MOCTAHOBICHMS BOZJIOKUTE Ha

HAYAIBHUKA  VIPABICHUA  JKMIMLIHO-KOMMYHAJABHOTO  X0341iCTBa AJMUHHCTpPALIHH
ropozckoro okpyra Cnacek-anpauii O.C. CHMOHEHKO.

4. Hacrosuee nocraHoBieHue BeTymaer B CHJIy CO JIHS ero oOQULHAIBEHOrO

onybiukoBanus (obHapoobaus). G TR
ﬁﬂ";ch v '

il B

B.B. Kson
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AAMUHHUCTPALIUS
['OPOJICKOI'O OKPYTrA CITACCK-IIAJILHH

~ s IMNIOCTAHOBJIEHUE
i RLTS ,. r. Cnacek-Jlanehuit, [pumopckoro Kpas No #H#7 ~R47

O0 yrBepxkaenun MYHHUHTIIAABHOMN NporpaMmmer
«DopmHpoBanne COBPEMEHHOH IrOpoACKoii cpebl
ropoackoro okpyra Cnacck-/IajibHuii
Ha 2018-2022 roapi»

B uensx opranusanuu MEPOMPUATHI 110 Onaroycrpoiictpy TCPPUTOPHI rOPOACKOIO
OKpyra Criacck-Jlanbuuit, Ha ocHOBaHUK ®enepansHOro 3akona or 06 OKTs0ps 2003 rona
Ne 131-03 «O6 06umx IPUHLMMAX OpraHM3allyd  MeCTHOIO CamMoOyIpaBJIeHHs B
Poceuitckolt denepaumuy, IoCTaHoBlIeHus IlpasurenscrBa Poccuiickoii Denepanyu or
30 anBaps 2017 roga Ne 101 «O HPCAOCTABICHHH 1 pacnipeaenennu B 2017 ropy cyocuamii
3 enepanbroro Giomkera Giomkeram cyObexroB Poceuiickoi Denepanun Ha MOJUIEPIKKY
o0ycrpoiicTsa MecT Maccosoro OTABIXA HaCE/EHHS (FOpOJICKUX NapKoB), MNOCTAHOBICHHS
Ipasurenscrsa Poccuiickoi ®enepawuu or 10 ¢espans 2017 roma Ne 169 «O6
YIBCPAKACHHUN TMIPABWI NPEAOCTABJIEHUS W pactipesienenns cybcuauit w3 deaepansuoro
Oro/okera GroxeTam cyOBekToB Poccuiickoii Dejiepallui ¥ MYHHUMNATbHEIX nporpamMmm

‘ (hopmupoBaHus coBpemenHoil FOPOJICKOM Cpeibl»,  [MOCTAHOBJICHUS AJMUHUCTpALIUH
FOPOACKOro oxpyra Cnacck-JlansHuii ot 15 anpenst 2014 roga Ne 291-na «O6
YTBCPAKACHHU NOPANKA MPUHATHA PELICHUH O paspabotke, GopmupoBanmnm, peanusauuu u
NPOBEACHUS OUCHKH (P (PEKTHBHOCTH MYHHUMNANBHEIX pOrpaMM TropojacKkoro okpyra

Cnacck-JlanbHuity, PYKOBOJICTBYSICH Y CTaBOM TOPOJICKOro oxpyra Cnacck-/lanpHuit
MOCTAHOBJISIIO:

L. YTBepaury  npuiaraemyro MYHHLHIIANBHYIO  nporpammy  «dopMHpoBaHue
COBPCMCHHOH IOPOJICKON Cpefbl ropoaCcKoro okpyra Crnacck-Jansuuii na 2018-2022

FOAbI». "
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2. AIMUHMCTPATUBHOMY YIIPABIEHHIO AJIMHHHCTPALMU rOPOACKOro okpyra Cracck-

Hansauit (Mossik) 00HApOJOBATh HACTOSILIEE TIOCTAHOBJICHMUE HA ohuuHansHOM caiiTe

ropoackoro oxpyra Cracck-Iaasuuii u  ony6aukoBaTh HHOOpMALIUIO B CpeACTBaX

MaccoBoi HH(opMaLuK 06 0GHAPOAOBAHUM HACTOSILErO NOCTAHOBIEHMS.

3. KOHTpo/lb 3a MCTIONHEHMEM HACTOALIErO MOCTAHOBICHMS BOZJIOKUTE Ha

HAYAIBHUKA  VIPABICHUA  JKMIMLIHO-KOMMYHAJABHOTO  X0341iCTBa AJMUHHCTpPALIHH
ropozckoro okpyra Cnacek-anpauii O.C. CHMOHEHKO.

4. Hacrosuee nocraHoBieHue BeTymaer B CHJIy CO JIHS ero oOQULHAIBEHOrO

onybiukoBanus (obHapoobaus). G TR
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